\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Plan de Gestión de Proyecto**

***Anexo de Administración del***

***Tratamiento de Riesgos***

**Proyecto**: *Bestnid*

**Revisión**: *1.0*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



Servicios Informáticos

Mayo del 2015

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ficha del documento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Revisión** | **Autor** | **Verificado** |
| 20/05/2015 | 1.0 | Servicios Informáticos | C:\Users\Marcia\Desktop\firma1.jpg |

Documento validado por las partes en fecha:

|  |  |
| --- | --- |
| **Por el cliente** | **Por la empresa suministradora** |
| C:\Users\Marcia\Desktop\firma2.jpg | C:\Users\Marcia\Desktop\firma1.jpg |
| Aclaración: Emanuel | Aclaración: Servicios informáticos |

Contenido

[Ficha del documento](#Ficha) 2

[Contenido](#Contenido) 3

1 [Tabla de Administración de Tratamiento de Riesgos](#Tablaadminrie) 4

*2* [Plan de administración de riesgos](#Plan) 6

# Tabla de Administración de Tratamiento de Riesgos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id Riesgo** | **Nombre** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Responsable** | **Estado** |
| [01] | **El cliente cambia los**  **requerimientos** | 75% | Serio | Ordóñez Pablo Andrés | Latente |
| [02] | **El tiempo estimado de**  **desarrollo es inadecuado** | 70% | Tolerable | Ordóñez Pablo Andrés | Latente |
| [03] | **Se producen fallos de**  **seguridad** | 60% | Serio | Coscarelli Mauro Alejandro | Latente |
| [04] | **Falta de comunicación con el**  **cliente** | 60% | Tolerable | Affonso Nicolás | Latente |
| [05] | **Los usuarios finales se resisten**  **al sistema** | 45% | Serio | Affonso Nicolás | Latente |
| [06] | **El cliente solicita el**  **adelantamiento de las fechas**  **pautadas** | 45% | Serio | Ordóñez Pablo Andrés | Latente |
| [07] | **El presupuesto del proyecto es**  **insuficiente** | 40% | Serio | Ordóñez Pablo Andrés | Latente |
| [08] | **El rendimiento del sistema es**  **insatisfactorio** | 40% | Serio | Coscarelli Mauro Alejandro | Latente |
| [09] | **La tecnología utilizada es**  **inadecuada** | 40% | Serio | Affonso Nicolás | Latente |
| [10] | **Interpretación errónea de**  **requerimientos** | 40% | Serio | Coscarelli Mauro Alejandro | Latente |
| **LÍNEA DE CORTE** | | | | | |
| [11] | **Cambios en la**  **legislación/reglamentación** | 40% | Serio | Coscarelli Mauro Alejandro | Latente |
| [12] | **El sistema no cuenta con la ayuda adecuada** | 35% | Tolerable | Coscarelli Mauro Alejandro | Latente |
| [13] | **Un miembro del equipo se**  **ausenta por tiempo**  **indeterminado** | 30% | Serio | Ordóñez Pablo Andrés | Latente |
| [14] | **El equipo de desarrollo no**  **cuenta con la capacitación**  **necesaria** | 30% | Serio | Affonso Nicolás | Latente |
| [15] | **Corte en el suministro de**  **energía eléctrica** | 25% | Serio | Ordóñez Pablo Andrés | Latente |
| [16] | **El producto no cumple con los**  **requerimientos** | 20% | Serio | Coscarelli Mauro Alejandro | Latente |
| [17] | **Ocurren fallas en los servicios**  **contratados** | 20% | Serio | Affonso Nicolás | Latente |
| [18] | **Se produce una pérdida de**  **datos** | 15% | Serio | Ordóñez Pablo Andrés | Latente |
| [19] | **El número de usuarios es**  **mayor del previsto** | 15% | Tolerable | Affonso Nicolás | Latente |
| [20] | **Falta de compromiso en el**  **equipo de desarrollo** | 10% | Serio | Coscarelli Mauro Alejandro | Latente |
| [21] | **Ocurre un evento de fuerza mayor que afecta al proyecto** | 5% | Catastrófi  co | Affonso Nicolás | Latente |

## Plan de administración de riesgos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id Riesgo:** 01 | **Nombre:** El cliente cambia los requerimientos **Fecha :** 13/05/2015 | |
| **Descripción :** El cliente solicita cambios de requerimientos | |
| **Probabilidad:** 75% |
| **Impacto:** Serio |
| **Responsable**: Ordóñez Pablo Andrés | | **Clase:** Proyecto |
| **Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):**  El equipo de desarrollo mantendrá una comunicación eficiente con el cliente para captar los requerimientos de manera temprana.  Periódicamente, se organizarán presentaciones (demos) para que el cliente sea el encargado de evaluar y validar el producto de software desarrollado hasta el momento. | | |
| **Plan de Contingencia :**  El equipo analizará si el desarrollo de los nuevos requerimientos es posible en términos de tiempo, presupuesto y complejidad. De ser así, se escribirá la documentación correspondiente y se llevará a cabo la implementación de los mismos. Una vez obtenido el producto de software resultante, se procederá a la evaluación del mismo por parte del cliente.  De no ser viable, se le informará al cliente de forma debida y, siempre que sea posible, se le presentarán alternativas al cambio solicitado. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id Riesgo:** 02 | **Nombre:** El tiempo de desarrollo es inadecuado **Fecha :** 13/05/2015 | |
| **Descripción:** El tiempo de desarrollo no es el suficiente para entregar el sistema. | |
| **Probabilidad:** 70% |
| **Impacto:** Tolerable |
| **Responsable:** Ordóñez Pablo Andrés | | **Clase:** Proyecto |
| **Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):**  El equipo llevará a cabo el cálculo del tiempo de desarrollo basado en el análisis de los requerimientos y estimaciones de proyectos similares. También se tendrán en cuenta las experiencias previas en el desarrollo de software. | | |
| **Plan de Contingencia:** El equipo planificará la carga horaria, de manera de lograr incrementarla para así cumplir, en la medida posible, con el tiempo inicialmente estipulado.  En caso de no poder cumplir con el tiempo previsto, el equipo notificará de forma debida al cliente, y se le solicitará una prórroga. De ser necesario, se analizará la posibilidad de contratar más personal o bien tercerizar parte del desarrollo. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id Riesgo:** 03 | **Nombre:** Se producen fallos de seguridad  **Fecha :** 13/05/2015 | |
| **Descripción:** Ocurren fallos de seguridad que comprometen al sistema. | |
| **Probabilidad:** 60% |
| **Impacto:** Serio |
| **Responsable:** Coscarelli Mauro Alejandro | | **Clase:** Producto |
| **Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):**  El equipo pretende minimizar los fallos de seguridad llevando a cabo buenas prácticas de programación, pruebas de vulnerabilidad y consultando a personas especializadas en la materia, en caso de ser necesarias. | | |
| **Plan de Contingencia:**  Ante la ocurrencia de fallos que comprometan la seguridad del sistema, el equipo implementará un procedimiento de manera inmediata para hallar la vulnerabilidad y/o las áreas del sistema comprometidas, y así proceder a solucionar dicho fallo. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id Riesgo:** 04 | **Nombre:** Falta de comunicación con el cliente **Fecha :** 13/05/2015 | |
| **Descripción:** La comunicación con el cliente no es suficiente para el buen desarrollo del sistema. | |
| **Probabilidad:** 60% |
| **Impacto:** Tolerable |
| **Responsable:** Affonso Nicolás | | **Clase:** Proyecto |
| **Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):**  El equipo mantendrá un canal de comunicación fluido, buscando entablar diálogos de forma regular con el cliente, a través de diversos medios que resulten apropiados para ambos. | | |
| **Plan de Contingencia :**  De no obtener respuestas por parte del cliente, el equipo tomará las decisiones que crea pertinentes para la evolución y/o desarrollo del sistema. En ningún momento se podrá garantizar el cumplimiento de las expectativas que posea el cliente para con el software deseado. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id Riesgo:** 05 | **Nombre :** Los usuarios finales se resisten al sistema **Fecha :** 13/05/2015 | |
| **Descripción:** Los usuarios rechazan la adopción del nuevo sistema. | |
| **Probabilidad:** 45% |
| **Impacto:** Serio |
| **Responsable:** Affonso Nicolás | | **Clase:** Negocio |
| **Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):**  El equipo tendrá en cuenta los datos recopilados del cuestionario dirigido hacia los usuarios finales del sistema. Adicionalmente, se diseñará una interfaz gráfica intuitiva, accesible y agradable a la vista para minimizar la probabilidad de rechazo y facilitar la adopción del nuevo sistema. | | |
| **Plan de Contingencia :**  Se solicitará a los usuarios finales que brinden sus opiniones sobre la usabilidad del nuevo sistema. En base a esto, se tomarán las medidas pertinentes en pos de implementar una solución que satisfaga las expectativas de los usuarios. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id Riesgo:** 06 | **Nombre :** El cliente solicita el adelantamiento de las fechas pautadas **Fecha :** 13/05/2015 | |
| **Descripción:** Se produce el adelantamiento de las fechas de entrega pautadas por pedido del cliente**.** | |
| **Probabilidad:** 45% |
| **Impacto:** Serio |
| **Responsable:** Ordóñez Pablo Andrés | | **Clase:** Proyecto |
| **Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):**  El equipo mantendrá una comunicación fluida con el cliente para que se garantice la comprensión de la magnitud del proyecto, y evitar de este modo la subestimación de la labor realizada por el equipo de desarrollo. | | |
| **Plan de Contingencia :**  El equipo agregará y distribuirá entre sus miembros, las horas que sean necesarias para satisfacer, en la medida que sea posible, la demanda del cliente. Esto conllevará la entrega de un producto de software que, probablemente, sea de menor calidad que la esperada.  Se planteará al cliente la posibilidad de adicionar más personal al equipo o bien tercerizar parte del desarrollo. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id Riesgo:** 07 | **Nombre :** El presupuesto del proyecto es insuficiente **Fecha :** 13/05/2015 | |
| **Descripción:** El presupuesto no alcanza para completar el desarrollo del sistema. | |
| **Probabilidad:** 40% |
| **Impacto:** Serio |
| **Responsable:** Ordóñez Pablo Andrés | | **Clase:** Proyecto |
| **Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):**  El equipo presentará un presupuesto inicial que contemplará incrementos de costos no previstos en el cálculo final del mismo. | | |
| **Plan de Contingencia :**  Se planteará un nuevo presupuesto del sistema en base al poder adquisitivo del cliente y se esperará su evaluación. De ser rechazado, se procederá con la cancelación del proyecto. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id Riesgo:** 08 | **Nombre:** El rendimiento del sistema es insatisfactorio **Fecha :** 13/05/2015 | |
| **Descripción:** El sistema no alcanza las expectativas de rendimiento previstas. | |
| **Probabilidad:** 40% |
| **Impacto:** Serio |
| **Responsable:** Coscarelli Mauro Alejandro | | **Clase:** Producto |
| **Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):**  El equipo estimará la cantidad de recursos necesaria para el correcto funcionamiento del sistema y se realizarán pruebas de rendimiento para corroborar la eficiente utilización de los mismos. | | |
| **Plan de Contingencia :**  El equipo analizará el origen del bajo rendimiento del sistema y, si el problema proviene del diseño del software (mala codificación o de algunos de sus componentes), se reevaluará el sistema y se le harán todos los cambios que sean necesarios. De lo contrario, se destinarán una mayor cantidad de recursos para compensar la deficiencia. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id Riesgo:** 09 | **Nombre:** La tecnología utilizada es inadecuada **Fecha :** 13/05/2015 | |
| **Descripción:** Las técnicas y herramientas empleadas para el sistema no son las apropiadas. | |
| **Probabilidad:** 40% |
| **Impacto:** Serio |
| **Responsable:** Affonso Nicolás | | **Clase:** Proyecto |
| **Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):**  El equipo seleccionará la tecnología que, tras evaluarla minuciosamente, haya sido estimada como la más apropiada para el desarrollo del sistema. | | |
| **Plan de Contingencia :**  El equipo procederá a sustituir la tecnología inadecuada. Para ello, analizará y seleccionará entre alternativas acordes al sistema a desarrollar, y procederá a la migración y adaptación pertinente. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id Riesgo:** 10 | **Nombre:** Interpretación errónea de requerimientos **Fecha :** 13/05/2015 | |
| **Descripción:** Durante el proceso, se interpretan incorrectamente los requerimientos. | |
| **Probabilidad:** 40% |
| **Impacto:** Serio |
| **Responsable:** Coscarelli Mauro Alejandro | | **Clase:** Producto y Proyecto |
| **Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):**  El equipo le solicitará al cliente la validación de las entregas realizadas: El documento SRS, el documento de diseño de interfaz, las Historias de Usuario y los prototipos del sistema.  Se llevarán a cabo correctamente los Sprints para minimizar la probabilidad de cometer errores de la interpretación de las necesidades del cliente. | | |
| **Plan de Contingencia :**  Se establecerá una pronta comunicación con el cliente para debatir los requerimientos implicados para su posterior análisis y el correcto tratamiento de los mismos. | | |